Ваши рекомендации приняты к исполнению. Синтезируйте подробный план и задание на превращение ноутбука "C:\Git\permafrost_analysis_dara\permafrost_analysis.ipynb" в информационно аналитическое web приложение для мониторинга и планирования средств МЧС по задаче "КЛИМАТИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ → ДЕГРАДАЦИЯ ММГ → ЧС → нужна реакция МЧС"

Ниже — структурированное техзадание и план работ по превращению ноутбука
C:\Git\permafrost_analysis_dara\permafrost_analysis.ipynb в веб‑приложение мониторинга и планирования для цепочки
«КЛИМАТИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ → ДЕГРАДАЦИЯ ММГ → ЧС → нужна реакция МЧС».[1]

1. Цели и пользователи

Цель приложения

- Собирать климато‑гидрологические и криогенные данные (воздух, снег, вода, грунт, ALT CALM), автоматически выявлять аномалии и увязывать их:

  - с показателями сезона/года (аномальный год/сезон),

  - с ЧС (паводки, заторы и далее — инфраструктурные аварии),

  - с рекомендованными режимами и мерами МЧС по стадиям: профилактика, готовность, реагирование, восстановление.[1]

Целевая аудитория

- Аналитики региональных/муниципальных звеньев РСЧС.

- Дежурно‑диспетчерские службы МЧС/ГОЧС.

- Научные и проектные организации, поддерживающие МЧС.

2. Общая архитектура

Технологический стек (рекомендуемый минимум)

- Backend / расчёт:

  - Python 3.11+, основные библиотеки уже используются в ноутбуке: pandas, numpy, matplotlib (для графиков можно дополнить plotly).[1]

  - Веб‑фреймворк:

    - вариант 1 (минимальный порог входа): Dash / Plotly Dash (Python‑only, легко перенести код из Jupyter);

    - вариант 2 (более модульно): FastAPI (REST API) + отдельный фронтенд (React/Vue).

- Хранение данных:

  - На первом этапе можно использовать файловое хранилище (CSV/Parquet в подкаталоге results/), как в ноутбуке (dailyanomaliesoperational.csv, monthlyanomaliesoperational.csv, Excel‑отчёты).[1]

  - На втором этапе — PostgreSQL с таблицами: climate_daily, climate_monthly, permafrost, hydro, chs_events, anomalies, anomaly_chs_links, scenario_rules.

- План выполнения расчётов:

  - Пакетный режим (cron/Task Scheduler) + возможность ручного запуска из веб‑интерфейса.

3. Данные и модель: что уже есть в ноутбуке

Из ноутбука следует, что уже реализованы следующие блоки обработки:[1]

- Импорт данных

  - Почасовые/суточные климатические данные (TTTR‑формат: Tmin, Tmean, Tmax, Precip).[1]

  - Снежный покров (snowdepthcm, snowcoverage10).[1]

  - Температуры грунта на разных глубинах (массив SOILDEPTHS).[1]

  - Уровни воды на гидропостах (Лена: Киренск, Витим, Ленск, Олёкминск, Покровск, Якутск, Табага, Сангар, Жиганск).[1]

  - ALT CALM (Excel) и данные о ЧС (datamchsevents.csv).[1]

- Расчёт гидрологических характеристик

  - Годовые и весенние пики уровня воды, амплитуда весеннего подъёма, max 7‑дневный подъём/спад, дни выше p90/p95 и z‑оценки по постам.[1]

- Формирование базы ЧС

  - Таблица с типом ЧС, локацией, датами начала/окончания, годом, сезоном.[1]

- Выявление климатических и мерзлотных аномалий

  - Универсальная функция detectanomalies(...) для TDD/FDD, снег, осадки, MAGST, TTOP, ALT, др., с расчётом z‑оценок и пороговых значений (moderate/extreme).[1]

  - Операционные детекторы:

    - detectdailyanomaliesoperational(...) — суточные аномалии (жара, сильные осадки, резкое потепление).[1]

    - detectmonthlyanomaliesoperational(...) — месячные (аномальные осадки, температура, дни зимних оттепелей).[1]

  - Формирование сводных индикаторов n_moderate, n_extreme и текстового описания показателей, в которых аномалия.[1]

- Связка «аномалия → ЧС»

  - Таблицы df_chs_to_anomaly_all, df_chs_to_anomaly_summary с лагами по дням (0–3, 4–7, 8–14, 15–30), типом ЧС, сигналами аномалий и суммарными баллами риска (risk_points, severity).[1]

Эти блоки должны быть вынесены из ноутбука в модульную библиотеку Python и вызываться из backend’а.

4. Функциональные модули backend

4.1. Модуль работы с сырьём (data_ingest)

Задачи:

- По расписанию и/или ручному запуску:

  - читать файлы форматов IIIII.txt, TTTR, snow, hydropost CSV, CALM ALT Excel, datamchsevents.csv из заданной директории данных;[1]

  - парсить и приводить к единым датафреймам (суточный шаг для воздуха/снега/грунта, произвольный для уровней воды и ЧС);

  - фильтровать по интервалу лет (2008–2023 в текущей логике) и интересующим станциям (словарь YAKUTIA_STATIONS, LENA_PROFILE, HYDROPOSTS).[1]

Выход: нормализованные таблицы df_air, df_snow, df_soil, df_water, df_chs, df_alt.

4.2. Модуль расчёта индикаторов и аномалий (analytics_core)

Задачи:

- Гидрология

  - Реализовать функции prepare_water_level_df(...), annual_water_features(...), spring_peak_lags(...) как чистые функции, возвращающие таблицу годовых/весенних характеристик по постам Лены с z‑оценками.[1]

- Климат и мерзлота

  - Оцифровать суточную климатологию (daily_climatology_vectorized(...)) и операционные детекторы detect_daily_anomalies_operational(...), detect_monthly_anomalies_operational(...) из ноутбука.[1]

  - Подключить мерзлотные показатели (MAGST, TTOP, ALT, параметры сезонного протаивания и т. п.) в систему detect_anomalies(...) — уже предусмотрено в коде через набор колонок TDD/FDD/MAGST/TTOP/SO/TO/Nt/Nf и ALT‑серии.[1]

- Итоговые таблицы

  - Формировать:

    - суточную таблицу аномалий: daily_anomalies (по станциям, с signals, triggered_parameters, risk_points, severity);[1]

    - месячную: monthly_anomalies (аналогично);[1]

    - годовые «индексы аномальности года» по станциям и суммарно по региону (например, количество экстремальных аномалий в ключевых показателях).

4.3. Модуль увязки с ЧС и сценарным планированием (risk_linking)

Задачи:

- Связка аномалий с ЧС

  - Инкапсулировать логику построения df_chs_to_anomaly_all и df_chs_to_anomaly_summary:

    - для каждой ЧС находить все аномалии в окне ±N дней (по текущему коду — 0–30 дней, с разбиением по интервалам лагов и агрегацией сигналов);[1]

    - считать итоговые risk_points и severity события/года.

- Сценарная матрица

  - Закодировать в конфигурации (таблица scenario_rules) сценарии из нашей текстовой матрицы:

    - тип аномального года/сезона (например, «аномально тёплый год в зоне ММГ», «серия тёплых и влажных лет», «аномально холодный год» и т. п.);

    - условия по данным (порог по числу/типам аномалий TDD/FDD/MAGST/TTOP/ALT/осадки/гидрология);

    - целевой уровень ЧС (муниципальный/региональный/федеральный; ориентировочно);

    - типовые меры МЧС по стадиям: профилактика, готовность, реагирование, восстановление.

- Расчёт рекомендаций

  - Для выбранного года/сезона и территории:

    - определить, какие сценарии «сработали» (по набору индикаторов/анормальностей);

    - выдать набор рекомендуемых мероприятий по каждой стадии и уровень готовности РСЧС/МЧС.

4.4. API / сервисный слой

- REST‑ или callback‑интерфейсы для фронта:

  - /api/status — текущие данные по станциям (последние N дней аномалий, интегральный риск);

  - /api/year-summary?year=... — индексы аномальности, список ЧС и их связь с аномалиями;

  - /api/scenario-recommendations?year=...&region=... — сценарии и рекомендованные меры;

  - /api/chs-events — список ЧС с фильтрами по типу, региону, уровню;

  - /api/stations — перечень станций, их типы (метeo, гидро, CALM).

5. Пользовательский интерфейс (страницы приложения)

Для минимального варианта на Dash — набор страниц/вкладок.

5.1. Главная панель мониторинга

- Карта/таблица постов по Якутии/Лене:

  - текущие суточные аномалии (иконки/цветовые метки по severity, risk_points);[1]

  - ключевые показатели за последнее окно (например, 7/30 дней): экстремальные осадки, дождь по снегу, зимние оттепели, аномально тёплые дни, превышение MAGST/TTOP.

- Индикатор «уровень климатического/криогенного риска» по региону (сводный индекс).

5.2. Страница «Аномалии и ЧС»

- Графики по годам:

  - число ЧС в год (как уже сформировано в ноутбуке: таблица «Год – Количество ЧС»);[1]

  - число аномалий moderate/extreme по годам.

- Таблица связей «ЧС ↔ аномалии» (презентация df_chs_to_anomaly_all и summary):

  - столбцы: тип ЧС, локация, даты ЧС, дата аномалии, лаг, станция, сигналы, risk_points, severity.[1]

  - фильтры по типу ЧС, лагу, станции, severity.

5.3. Страница «ММГ и инфраструктура»

- Для станций с данными по грунту и ALT:

  - графики MAGST, TTOP, ALT по годам, индикаторы аномалий;[1]

  - флаги превышения порогов (по z‑оценкам или физическим значениям).

- В перспективе — привязка к объектам инфраструктуры (резервуары, трубопроводы, здания) и отображение «зон повышенного риска» для них.

5.4. Страница «Планирование МЧС»

- Для выбранного года/сезона и территории:

  - автоматическая классификация типа года (по нашим сценарным правилам);

  - итоговый уровень риска (муниципальный / региональный / возможно федеральный);

  - таблица «Сценарий → стадия (профилактика/готовность/реагирование/восстановление) → рекомендуемые меры» — уже на языке МЧС‑планирования (ограничения движения, подготовка бригад, режимы готовности, ПСР, восстановительные работы и т. д.).

- Выгрузка отчёта (PDF/Excel) для включения в планы ГО и ЧС.

5.5. Страница администрирования

- Загрузка новых данных (файлы климат/грунт/гидро/ЧС).

- Управление словарями: станции, гидропосты, ALT‑сайты, привязка к муниципалитетам/районам.

- Настройка порогов аномалий и сценарных правил.

6. План работ по этапам

Этап 1. Рефакторинг ноутбука в библиотеку

- Вынести из permafrost_analysis.ipynb в модуль(и) Python:

  - функции чтения/парсинга файлов (soil, air, snow, hydro, CALM, ЧС);[1]

  - расчёт гидрологических характеристик;

  - универсальные и операционные детекторы аномалий;[1]

  - построение таблиц daily_anomalies, monthly_anomalies, df_chs_to_anomaly_all, summary.[1]

- Написать unit‑тесты на ключевые функции (по 1–2 теста на каждый тип данных и каждую детекторную функцию).

Результат: чистая библиотека, запускаемая из CLI (например, python -m permafrost_pipeline run-all --start-year 2008 --end-year 2025).

Этап 2. Проектирование и развёртывание backend

- Выбор фреймворка (Dash или FastAPI+React) и минимальная настройка проекта.

- Реализация сервиса:

  - endpoint ручного запуска обновления данных и расчётов;

  - endpoint’ы для выдачи подготовленных таблиц и агрегатов.

- Организация регулярного запуска расчётов (cron/Task Scheduler).

Этап 3. Реализация пользовательского интерфейса

- Вёрстка основных страниц:

  - «Мониторинг», «Аномалии и ЧС», «ММГ и инфраструктура», «Планирование МЧС».

- Интерактивные графики и таблицы (Plotly + DataTable):

  - выбор станции/года, отображение аномалий и ЧС, фильтрация, экспорт.

Этап 4. Сценарии ММГ и планирование МЧС

- Перенос разработанной матрицы «аномальный год → сценарий → меры реагирования» в таблицу конфигурации приложения.

- Наработка правил сопоставления:

  - какие комбинации индикаторов (например, «рост количества экстремальных MAGST/TTOP + аномально тёплые и влажные годы») соответствуют каким сценариям.

- Реализация блока, который:

  - анализирует год/сезон и присваивает сценарий;

  - отображает соответствующие уровни ЧС и набор мер по стадиям.

Этап 5. Валидация и документирование

- Проверка на ретроспективных годах (2013, 2018 и др.), где уже были ЧС, что приложение:

  - корректно ловит аномалии;

  - показывает связи с ЧС;

  - даёт разумные сценарные рекомендации.

- Подготовка пользовательской документации:

  - краткое руководство для аналитика МЧС;

  - описание настроек порогов и сценариев.

7. Формулировка задания разработчику

Если нужно коротко оформить в ТЗ:

Разработать информационно‑аналитическое веб‑приложение на базе существующего ноутбука permafrost_analysis.ipynb для автоматизированного мониторинга климатических и криогенных аномалий, их связи с чрезвычайными ситуациями и формирования рекомендаций по планированию действий МЧС в логике цепочки «КЛИМАТИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ → ДЕГРАДАЦИЯ ММГ → ЧС → нужна реакция МЧС». Приложение должно:

Если хотите, дальше могу помочь развернуть это в формальный документ ТЗ (с разделами «Функциональные требования», «Нефункциональные требования», «Интерфейсы», «Требования к отчётности»).

⁂

- permafrost_analysis.ipynb